# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# Администрации   сельского  поселения   Бутырский   сельсовет

# Грязинского муниципального района Липецкой области

# 02 марта 2011 г                                                                                                    №  8

с.Бутырки

О мерах по обеспечению безопасного

пропуска паводковых вод в 2011  году

В целях обеспечения своевременной подготовки сил и средств для безопасного пропуска весенних паводковых вод, а также  сохранности государственного и личного  имущества, снижения возможного ущерба в период паводка, администрация Бутырского сельсовета

# П  О С Т А Н О В ЛЯ Е Т :

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к безопасному  пропуску  весенних паводковых вод  / приложение  №1 /, расчет сил и средств привлекаемых   для безопасного пропуска весенних паводковых вод.

2.До 15.03.2010 г обследовать улицы : Заливная, Мостовая, Озерная и часть ул.Ленинская  попадающих  в  зону подтопления.

3.До 15.03.2010 г обследовать  гидротехническое сооружение /водохранилище/ с целью  подготовки для сброса  и своевременного пропуска паводковых вод, организовать расчистку подъезда к ним.

4.Составить план временного отселения населения, животных и эвакуацию материальных ценностей. Предусмотреть обеспечение транспортом, питанием

необходимыми коммунальными услугами в местах временного размещения людей.

5.Оповестить население о мерах по подготовке к отселению во время паводка и действиям в экстренных ситуациях.

6.Во время паводка организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и в соответствии с табелем срочных донесений представлять  дежурному единой дежурно-

диспетчерской службы администрации района: экстренную информацию о возникновении

чрезвычайной ситуации- немедленно, а  об обстановке –ежесуточно в 8.00.

7. Признать утратившим силу постановление  администрации сельского поселения Бутырский сельсовет от 02.03.2010г №7.

8.Контроль за выполнением  постановления возложить  на начальника штаба по делам ГО и ЧС  сельсовета Сяглову О.П.

# Глава администрации                                                              М.И.Горбунова

Приложение №1

к постановлению администрации сельского

поселения Бутырский сельсовет

от 02.03.2011 г №8

П Л А Н

мероприятий по подготовке к безопасному пропуску

весенних паводковых вод

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и проведение мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весенних паводковых вод, обеспечение необходимого контроля за исполнением | до 25.03.2011 | КЧС сельсовета |
| 2 | Организация разъяснительной работы в учебном заведении и среди населения о правилах поведения на водоемах и в зонах подтопления | На период паводка | Директор Бутырской МОУ СОШ, противопаводковая комиссия |
| 3 | Обследование гидротехнического сооруженя,дорог, мостов,водопропускных труб и принятие мер по их ремонту, расчистке, дополнительному укреплению | До 15.03.2011 | Противопаводковая комиссия совместно с руководителем ГТС |
| 4 | Обследование улиц сельского поселения, расположенных в зоне подтопления | До 15.03.2011 | Противопаводковая комиссия |
| 5 | Определение мест впеменного размещения для пострадавшего населения, попадающего в зоны возможного подтопления, организация их первоочередного жизнеобеспечения | До 15.03.2011 | Администрация сельсовета |
| 6 | Планирование и организация работы по обеспечению безопасного посещения школы на период паводка | На период паводка | Директор Бутырской МОУ СОШ |
| 7 | Определение состава сил и средств из числа физических и юридических лиц, привлекаемых в период весеннего половодья и согласование порядка их привлечения | До 10.03.2011 | КЧС сельсовета |
| 8 | Обеспечение готовности формирования ГО сельсовета, для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на период паводка | На период паводка | Нач. ГО сельсовета |